# РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

## КАЛЕВАЛЬСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЛЕВАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| От 15.04.2015 г. № 27-р п. Калевала |  |
| --- | --- |

| О мерах по обеспечению устойчивой работы объектов жизнеобеспечения, уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в условиях весеннего паводка 2015 года. |  |
| --- | --- |

В целях обеспечения устойчивой работы объектов жизнеобеспечения, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в условиях весеннего паводка 2015 года на территории муниципального образования Калевальское городское поселения

- Утвердить “План мероприятий по организации работы по безаварийному пропуску весеннего паводка 2015 года на территории МО Калевальское городское поселение  согласно Приложения.

- Утвердить состав паводковой комиссии в составе 7 человек:

Председатель комиссии:

– Пекшуева З.П., глава  Калевальского городского поселения .

Заместители председателя комиссии:

- Крупенькина С.В.. – председатель Совета депутатов Калевальского городского поселения ( по согласованию)

- Рожанская А.В.. – заместитель главы администрации Калевальского городского поселения.

Члены комиссии:

А.В.Ермилов. – специалист 1 категории администрации Калевальского городского поселения – секретарь комиссии;

Восколович В.В. – директор  МКУ «Калевальское благоустройство»

П.В.Акользин  – директор ООО «Калевальские коммунальные системы» ( по согласованию)

А.Н. Якконен – депутат Совета Калевальского городского поселения

- Ответственными за обеспечение нормальной работы в учреждениях в паводковый период, за принятие своевременных мер по  сохранности имущества, зданий, сооружений назначаю первых руководителей учреждений:

- Директора Калевальской средней общеобразовательной школы:  – Т.Н.Никитину (здание школы);

- Заведующих ДДУ:  Г.Н. Ремшу, М.С. Тиликайнен (здания детских садов);

- Директора Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» - М.А. Ермакову (здание учреждения «Ауринко»);

- Директора МБУК “Калевальский Дом культуры” - О.А. Кураш (здание Дома культуры);

- Главного врача ГБУЗ « Калевальская ЦРБ» - С.В. Крупенькину (за здания районной больницы);

- Директора ГБСУ СО" Калевальский дом- интернат для престарелых и инвалидов" - Н.И. Корхонен (за здание учреждения Калевальского дома-интерната)

- Установить постоянный контроль за оборудованием, зданиями и сооружениями с целью мониторинга паводковой ситуации.

В случае возникновения или угрозы возникновения на объектах организаций аварийных, нештатных или чрезвычайных ситуаций, в связи с прохождением паводка обеспечить незамедлительное направление оперативных сведений о паводковой обстановке администрацию Калевальского городского поселения.

- На объектах экономики, расположенных на территории Калевальского городского поселения, образовать комиссии по организации подготовки к прохождению весеннего паводка в 2015 года, в состав которых включить главных специалистов, технических работников.

Принять меры к безаварийной работе производства, к обеспечению готовности сил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, созданию резервов материально-технической базы.

- Опубликовать настоящее распоряжение в официальном бюллетене «Вестник муниципального образования «Калевальское городское поселение» и разместить на официальном сайте Калевальского городского поселения в сети «Интернет».

- Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава Калевальского

городского поселения 						З.П. Пекшуева

Рассылка: 1-в дело, 7-членам комиссии, 7-руководителям учреждений, 1-пожарная часть, 1-АКМР

Приложение

к Распоряжению администрации

Калевальского городского поселения

от 15.04.2015 г. № 27-р

П Л А Н

мероприятий по организации работы по безаварийному пропуску весеннего паводка

2015 года на территории Калевальского городского поселения

| № п. п. | Наименование мероприятий | срок исполнения | ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рассмотреть вопросы подготовки и организации борьбы с весенним паводком, определить места возможных работ и порядок привлечения для этого необходимых сил и средств. | до 23.04.15 г. | руководители организаций |
| 2 | В случае аварийных ситуаций немедленно информировать комиссию, должностных лиц и население, вводить повышенный режим готовности с организацией дежурств, предусмотрев для этого необходимые помещения и средства связи. | в период интенсив-ного паводка | руководители организаций, ответственные исполнители |
| 3 | Проверка наличия и достаточности резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья, разработка мероприятий и обеспечение их выполнения по сохранности имущества от паводковых вод | до 29.04.2015г. | руководители управляющих организаций, руководители учреждений, предприятий |
| 4 | Обследование и подготовка объектов к пропуску весеннего половодья, письменный доклад в администрацию городского поселения | до 30.04.2015г. | Руководители организаций |
| 5 | Ежедневный мониторинг состояния ГТС в период прохождения половодья, немедленное информирование ЕДДС Калевальского района в случае угрозы возникновения аварийных ситуаций на ГТС | в период интенсив-ного паводка | Собственники и руководители эксплуатирующих ГТС организаций |
| 6 | Принятие мер по ограничению и запрещению массового выхода людей на лёд и организацию рыбной ловли на льду рек и водоемов | в период интенсив-ного паводка | руководители организаций, ответственные исполнители, специалисты администрации |
| 7 | Мониторинг паводковой обстановки через ЕДДС Калевальского района | постоянно | администрация поселения, руководители управляющих организаций |
| 8. | Заготовить и вывести к местам возможного подтопления запасы грунта, щиты, трапы, мешки с песком. Выделить для этого необходимых рабочих и технику. | до 23.04.15г. | руководители управляющих организаций, МКУ «Калевальское благоустройство» |
| 9. | В целях сохранения дорожного покрытия от разрушений, ограничивать движение транспорта на автомобильных дорогах, обеспечение своевременного проведения ремонтных работ на повреждённых участках дорог и мостов | по обстановке | Администрация городского поселения, ДРСУ |
| 10 | Организовать, провести очистку объектов от снега и мусора, а также организовать вывоз снега и мусора сложившегося за зимний период. | до 07.05.15г. | руководители управляющих организаций, руководители учреждений, предприятий |
| 11 | Организовать пропаганду противопаводковых мероприятий: провести беседы, предупреждающие об опасности выхода на лед водоемов, оформить аншлаги, оградить опасные места в зоне наводнения | в период интенсив-ного паводка | руководители образовательных учреждений, руководители организаций |
| 12 | Разработать мероприятия и обеспечить их выполнение по сохранности имущества от паводковых вод в том числе: - в первую очередь, извлечение имущества из затапливаемых подвалов жилых домов, защиты котельных и водозаборов, защиты школ, учреждений культуры и здравоохранения | в период интенсив-ного паводка | руководители образовательных учреждений, руководители организаций ,руководители управляющей организации, администрация городского поселения |
| 13 | Провести проверку жилого сектора и административных объектов на предмет оформления в соответствии с требованиями строительных норм, разрешительных документов на право застройки в угрожающих подтоплением зонах | апрель 2015 | МКУ «Калевальское благоустройство» специалисты администрации, руководители организаций |
| 14 | Организовать контроль проведения мероприятий по локализации прорыва паводковых вод и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | весь период | Глава администрации Каленвальского городского поселения |