РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

КАЛЕВАЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЛЕВАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# СОВЕТ КАЛЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XVI сессия									  __ш созыва

РЕШЕНИЕ

от  28.05.2015 № 3-16- 135

п. Калевала

| Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к работе в отопительном сезоне 2015-2016 года на территории Калевальского городского поселения. |  |
| --- | --- |

Заслушав  и  обсудив информацию   Главы Калевальского городского поселения З.П.Пекшуевой об итогах и завершении отопительного сезона 2014-2015г.  и «О плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к отопительному сезону 2015-2016 года»

Совет  РЕШИЛ:

1.    Утвердить план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и энергетики к отопительному сезону 2015-2016 года.

2.  Поручить администрации Калевальского городского поселения контролировать ход выполнения плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 года и оказывать всемерное содействие в выполнении намеченной программы.

Председатель  Совета

Калевальского городского поселения				              С.В.Крупенькина

Об утверждении  плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на территории Калевальского городского поселения к работе в отопительном сезоне 2015/2016 года.

## План мероприятий подготовки объектов ЖКХ

## Калевальского городского поселения к отопительному  сезону  2015/ 2016 года.

| № пп | Перечень объектов и мероприятий | Срок выполне-ния | Необходимый нор-матив средств для ремонта | Источники финансирования работ, тыс. руб. | Не обеспечено финансированием |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | Федераль-ный бюджет | Республи-канский бюджет | местный бюджет | средства организа-ций |  |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
|  | п. Калевала |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные |
| 1. | Осмотры зданий и сооружений, всего 5 штук | до 01.07.15 | - | - |  |  |  | - |  |
| 2. | Освидетельствование котлов, 16 шт. | До 01.07.15 | 8 | 8 |  |  |  | 8 |  |
| 3. | Осмотры дымовых труб и дымоходов | До 01.07.15 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 4 | Очистка поверхностей котлов | До 01.07.15 | 48 | 48 |  |  |  | 48 |  |
| 5. | Текущий ремонт оборудования: -ремонт обмуровки котлов, 5 шт. -ремонт насосов, 5 шт. - ремонт арматуры, 26 шт. - замена манометров, 10 шт. | До 01.07.15 | 25 20 12 6 | 25 20 12 6 |  |  |  | 25 20 12 6 |  |
| 6. | Консервация котлов, 16 шт. | До 01.07.15 | - | - |  |  |  | - |  |
| 7. | Очистка отопительных складов от опилок и коры, 175 куб.м. | До 01.07.15 | 60 | 60 |  |  |  | 60 |  |
|  | Итого по котельным: |  | 181 | 181 |  |  |  | 181 |  |
|  | Тепловые сети |
| 8. | Гидравлические испытания трубопроводов-4,5км. | До 01.07.15 | 22 | 22 |  |  |  | 22 |  |
| 9. | Осмотры трубопроводов, 2.4 км. | До 01.07.15 | 4 | - |  |  |  | 4 |  |
| 10. | Шурфовка трубопроводов, 3 шт. | До 01.07.15 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |
| 11. | Текущий ремонт арматуры, 4 шт. | До 01.07.15 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  |
| 12. | Восстановление теплоизоляции,6 пог.м. | До 01.07.15 | 17 | 17 |  |  |  | 17 |  |
|  | Итого по тепловым сетям |  | 79 | 79 |  |  |  | 79 |  |
|  | Водозаборные сооружения и сети |
| 13. | Осмотры зданий и сооружений, 1 комплекс | До 01.07.15 | - | - |  |  |  | - |  |
| 14. | Профиклактическое обслуживание сети, 1 сеть | До 01.07.15 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |
| 17 | Текущий ремонт сети: -промывка сети, 4,1 км. -очистка колодцев, 11 шт. - ремонт гидрантов, 2 шт. | До 01.08.15 | 7 6 5 | 7 6 5 |  |  |  | 7 6 5 |  |
| 15. | Проверка свободных напоров, 3 точки | 1 раз в квартал | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |
| 16. | Текущий ремонт водозаборных сооружений: - очистка и промывка резервуаров, 1 рез. - ремонт насосов, 2 шт. | До 01.09.15 | 8 6 | 8 6 |  |  |  | 8 6 |  |
|  | Итого по водозаборным сооружениям: |  | 39 | 39 |  |  |  | 39 |  |
|  | Жилой фонд п. Калевала и п. Куусиниеми |
| 17. | Очистка подвалов от мусора, 9 шт. | До 01.09.15 | 45 | 45 |  |  |  | 45 |  |
| 18. | Проверка и осмотр системы канализации, 18 систем | До 01.09.15 | 26 | 26 |  |  |  | 26 |  |
| 19. | Утепление оконных проемов, 3 шт. | До 01.09.15 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |
| 20. | Ремонт и утепление входных дверей, 8 шт. | До 01.09.15 | 16 | 16 |  |  |  | 16 |  |
| 21. | Весенний осмотр зданий, 218 шт. | До 15.05.15 | - | - |  |  |  | - |  |
| 22. | Осенний осмотр зданий, 218 шт. | До 15.09.15 | - | - |  |  |  | - |  |
| 23. | Ремонт печей, 6 шт. | До 01.09.15 | 8 | 8 |  |  |  | 8 |  |
| 24 | Проиывка систем отопления, 23 шт. | До 01.09.15 | 42 | 42 |  |  |  | 42 |  |
| 25. | Гидравлические испытания систем отопления, 23 шт. | До 01.09.15 | 23 | 23 |  |  |  | 23 |  |
| 26. | Текущий ремонт трубопроводов, 35 пог.м. | До 01.09.15 | 48 | 48 |  |  |  | 48 |  |
|  | Итого по жилому фонду: |  | 211 | 211 |  |  |  | 211 |  |
| Администрация Калевальского городского поселения |
| 27. | Ремонт дорог в п. Калевала | 01.09.2015. | Средства уточняются | Средства уточняются |  |  |  | Средства уточняются |  |
| 28. | Ремонт дворовых территорий в п. Калевала | 01.09.2015 | Средства уточняются | Средства уточняются |  |  |  | Средства уточняются |  |
|  | Итого по администрации Калевальского городского поселения: |  | Средства уточняются | Средства уточняются |  |  |  | Средства уточняются |  |

ОАО «Прионежская сетевая компания»

| 29. | Выполнить расчистку трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности в полном объеме в соответствии с планом | До 31.10.2015г. | Средства уточняются | Средства уточняются |  |  |  | Средства уточняются |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | Подготовить автотранспорт и специальную технику к работе в ОЗП | До 31.10.2015г. | Средства уточняются | Средства уточняются |  |  |  | Средства уточняются |  |
| 31. | Произвести утепление зданий и помещений | До 21.09.2015г. | Средства уточняются | Средства уточняются |  |  |  | Средства уточняются |  |
| 32. | Выполнить техническое освидетельствование объектов | Согласно утвержденного графика | Средства уточняются | Средства уточняются |  |  |  | Средства уточняются |  |
| 33. | Проверить систему резервного электроснабжения объектов социальной сферы | До 31.10.2015г. | Средства уточняются | Средства уточняются |  |  |  | Средства уточняются |  |
| 34. | Выполнить текущий ремонт дизельных элекростанций для обеспечения их работоспособности | Согласно утвержденнх графиков | Средства уточняются | Средства уточняются |  |  |  | Средства уточняются |  |
| 35. | Выполнить текущий ремонт электрооборудования | Согласно утвержденнх графиков | Средства уточняются | Средства уточняются |  |  |  | Средства уточняются |  |
| 36. | Выполнить испытания электроустановок и электрических сетей | Согласно утвержденных графиков | Средства уточняются | Средства уточняются |  |  |  | Средства уточняются |  |

ПО «Северные электрические сети»

| 37. | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Л-55-11: - замена древесины опор , 2 шт. | Согласно плана-графика-июль 2015г | Средства уточняются | Средства уточняются |  |  |  | Средства уточняются |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |